# 前端模块实现验收包

说明：本包记录第 7—8 周前端侧的**设计与验收口径准备**情况。按《周推进计划_第7-8周》§2.2 口径，**第 7—8 周不写业务代码**（第 9 周才按冻结接口写实现），因此本包记录的是**第 9 周实施前的准备与待办**，不是已完成实现的验收记录。接口路径、需求编号、字段名沿用第 7 周冻结版本，联调结果见《接口联调确认表》。

最后更新：2026-10-21（李知渔按仓库实际状态核对后修订）

# 一、验收口径与当前状态

本页状态列含义：**已完成** = 仓库中已存在且可核验；**未完成** = 尚未实现，原因与完成时点见备注。

| 目标项 | 验收标准 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端模块划分已冻结 | 模块列（views／router／store／api／types／styles）确定，每模块挂 FR 编号 | 已完成 | 见《01_系统设计说明书》§2.2；与仓库 frontend/src/ 现有目录一致 |
| 接口前端调用栏已补齐 | 14 条接口逐条写明调用页面、触发动作、入参字段、失败提示展示位置 | 已完成 | 《接口草案表_前端调用栏.docx》 |
| 前端页面／组件实现完成 | 对应 FR 编号页面可正常渲染，无控制台报错 | 未完成 | **第 9 周实施**。当前 frontend/src/ 仅有第 6 周的 LoginView.vue、RoomListView.vue 两个页面 |
| 路由与权限配置就位 | 路径、组件、角色三栏一致，越权访问被拦截并跳转 | 未完成 | **第 9 周实施**。当前 router/index.ts 仅 /login、/rooms 两条真实路由；**已具备**路由守卫雏形（未登录跳 /login） |
| 单元测试覆盖关键函数与组件 | 新增/修改模块用例通过率 100% | 未完成 | **第 10 周实施**。当前仓库无任何前端测试文件，package.json 亦无 test 脚本，需先引入测试框架 |
| 提测并合并主干 | 提测清单内条目全部已提测，已合并或待评审 | 未完成 | **第 9—10 周实施** |

# 二、前端页面 / 组件清单（按 FR 编号）

下表「状态」列为 **2026-10-21 按仓库实际文件核对**的结果，非预估。

| FR 编号 | 页面 / 组件 | 路由路径 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01、FR-02 | 登录页 LoginView.vue | /login | 已实现（第 6 周） | 文件存在，api/auth.ts 已对接，路由 meta.public = true |
| FR-05、FR-06、FR-17 | 会议室列表 RoomListView.vue | /rooms | 已实现（第 6 周） | 文件存在，api/room.ts 已对接；传 date 时返回当日占用时段 |
| FR-07~FR-10、FR-18 | 提交预约 BookingView.vue | /booking | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 POST /api/bookings |
| FR-11 | 我的预约 MyBookingView.vue | /bookings/mine | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 GET /api/bookings/mine |
| FR-12、FR-13 | 预约详情 / 取消 MyBookingDetail.vue | /bookings/:id | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 PUT /api/bookings/{id}、DELETE /api/bookings/{id} |
| FR-03、FR-04 | 会议室管理 AdminRoomView.vue | /admin/rooms | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 /api/admin/rooms |
| FR-14 | 用户管理 AdminUserView.vue | /admin/users | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 /api/admin/users |
| FR-15、FR-16、FR-19 | 预约管理 AdminBookingView.vue | /admin/bookings | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 /api/admin/bookings |
| NF-14 | 操作日志 AdminLogView.vue | /admin/logs | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 GET /api/admin/logs |
| FR-17、FR-10 | 会议室占用时段 | （内嵌于 /rooms） | 未完成 | **第 9 周实施**；对应接口 GET /api/rooms/{id}/occupancy |

# 三、路由配置表（现状 + 第 9 周待补）

前两行为**当前真实存在的路由**（逐字取自 frontend/src/router/index.ts）；其余为第 9 周待补。

| 路径 | 页面组件 | 权限角色 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /login | LoginView | 匿名 | 已实现 | 未登录重定向至此（meta.public = true） |
| /rooms | RoomListView | 登录用户 | 已实现 | 根路径 / 重定向至此；已登录才可访问 |
| /booking | BookingView | 登录用户 | 未完成 | 第 9 周 |
| /bookings/mine | MyBookingView | 登录用户 | 未完成 | 第 9 周；仅本人数据 |
| /bookings/:id | MyBookingDetail | 本人 | 未完成 | 第 9 周；含修改与取消入口 |
| /admin/rooms | AdminRoomView | 管理员 | 未完成 | 第 9 周；越权 403 |
| /admin/users | AdminUserView | 管理员 | 未完成 | 第 9 周；越权 403 |
| /admin/bookings | AdminBookingView | 管理员 | 未完成 | 第 9 周；含强制取消 |
| /admin/logs | AdminLogView | 管理员 | 未完成 | 第 9 周；NF-14 只读不删 |

# 四、全局状态管理（store）现状

当前仅 `src/store/session.ts` **一个** store 模块（第 6 周已实现）。其余为第 9 周待建。

| store 模块 | 变更内容 | 缓存策略 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| session（已存在） | 登录态与用户信息：setSession / clearSession / isLoggedIn | 用户信息存内存 reactive（刷新即失效） | 已实现（第 6 周） |
| booking（第 9 周） | 预约列表与表单状态 | **不缓存**，每次进页面重新拉取 | 未完成 |
| room（第 9 周） | 会议室列表与占用时段 | **不缓存**，避免停用状态过期 | 未完成 |

# 五、单元测试覆盖情况

**当前仓库无任何前端测试文件，`package.json` 也无 test 脚本。**测试框架尚未引入，以下为第 10 周计划覆盖的对象（**当前通过率无意义，未实测**）。

| 覆盖对象 | 计划用例数 | 当前通过率 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间格式化与校验工具函数 | （待定） | 未实测 | 未完成 | 第 10 周；需先引入 Vitest 与测试环境 |
| 预约表单校验逻辑 | （待定） | 未实测 | 未完成 | 第 10 周；含必填、时间规则、冲突三类校验 |
| 半开区间冲突判定函数 | （待定） | 未实测 | 未完成 | 第 10 周；**首尾相接须判不冲突**，与后端判定式一致 |
| 权限路由守卫 | （待定） | 未实测 | 未完成 | 第 10 周；含 token 失效与越权跳转 |

# 六、UI 走查问题修复清单

**当前无可记录的 UI 走查问题**——第 6 周两个页面已在浏览器端到端实测通过（见 README 实测记录），第 9 周新页面完成后此处再逐条登记。

| 问题类型 | 表现 | 修复情况 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| （暂无） | 第 9 周新页面完成后逐条登记 | — | 未完成（第 9 周起持续登记） |

# 七、第 9 周实施前置事项（必须先做）

| # | 事项 | 为什么必须先做 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩展 `frontend/src/api/http.ts`：抛出的 Error 上挂 `data` 字段 | **否则 FR-10 做不到**——既有 request() 在抛异常时丢弃 body.data，409 冲突响应的 occupiedSlots 到不了前端，无法展示"当日已占用时段" | 孙若普 |
| 2 | 在 `frontend/src/types/api.ts` 补预约相关类型 | `api/booking.ts` 依赖这些类型；类型与后端 DTO 须一一对应 | 孙若普 |
| 3 | 确认令牌方案（第 9 周写登出接口依赖） | 建议服务端随机串 + 服务端失效标记，**不引 JWT 依赖**；未定则登出接口无法实现 | 李知渔决策 / 虞业宸实现 |

备注：

1. 本表路径、页面名与需求编号**与《01_系统设计说明书》§2.2、§4.1 完全一致**，第 7 周冻结后未做接口结构变更。

2. 状态列以 **2026-10-21 仓库实际文件**为准：`frontend/src/` 现有 10 个文件（App.vue、main.ts、router/index.ts、store/session.ts、types/api.ts、api/http.ts、api/auth.ts、api/room.ts、views/LoginView.vue、views/RoomListView.vue），**第 7—8 周前端零改动**，符合"本周不写业务代码"的计划口径。

3. 「未完成」项均已写明完成时点，**不作为本阶段未达成项**——本包是第 9 周实施前的准备清单，不是第 7—8 周的验收欠账。