V1.0 范围说明

《智能会议室管理系统I》第3周实践作业二

一、范围说明概述

本文件明确“智能会议室管理系统 V1.0 —— 基础预约与管理平台”在本学期的实现范围，包括“必须实现”和“暂不实现”两部分。范围边界确保团队在有限时间内完成任务书规定的最低运行闭环，同时为后续扩展预留方向。

本组最终采用方案A（自由时间段预约）作为V1.0实施方案。以下范围说明均基于方案A。

二、本学期必须实现的功能

以下功能构成V1.0的最低运行闭环，必须全部完成：

● 用户登录和角色区分（普通用户/管理员）；

● 会议室信息管理（管理员增/改/删会议室）；

● 会议室查询（按日期、容量、位置筛选）；

● 预约申请（用户输入开始/结束时间，系统检测冲突后提交）；

● 时间冲突检测（时间区间重叠判断）；

● 我的预约管理（查看/修改/取消自己的预约）；

● 管理员管理用户（创建/禁用/启用用户）；

● 管理员管理会议室（增/改/删）；

● 管理员查看和处理预约（查看全部预约、取消异常预约）；

● 数据库设计（用户表、会议室表、预约表等）；

● 基本测试（核心功能测试、边界测试）；

● 系统能够启动和演示（本地运行、页面可操作）。

三、本学期暂不实现的功能

以下功能在V1.0中暂不实现，留待后续版本或项目迭代：

● 人脸识别（需摄像头硬件和识别算法，超出本阶段范围）；

● 物联网设备控制（需IoT设备接入，超出本阶段范围）；

● 3D会议室场景（需3D建模和渲染，非核心功能）；

● 智能推荐（需数据积累和推荐算法，后续迭代）；

● 重复预约/周期预约（增加业务复杂度，V2.0扩展）；

● 多级审批流程（V1.0采用直接预约模式，无审批）；

● 消息推送（邮件/短信/APP通知，V2.0扩展）；

● 与学校统一身份认证系统对接（需学校接口，后续对接）；

● 移动端原生应用（V1.0为Web应用，响应式适配移动端）。

注意：暂不实现的内容不能替代任务书规定的基础闭环。以上暂不实现的功能不影响V1.0最低运行闭环的完整性。

四、范围边界表

| 功能或方向 | V1.0是否实现 | 原因 | 后续扩展方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录和角色区分 | 是 | 最低闭环要求，系统基础功能 | 接入学校统一身份认证 |
| 会议室信息管理 | 是 | 最低闭环要求，管理员需维护会议室 | 增加会议室设备信息 |
| 会议室查询 | 是 | 最低闭环要求，用户需查找可用会议室 | 增加地图查询、智能推荐 |
| 预约申请 | 是 | 核心业务功能 | 增加重复预约、批量预约 |
| 时间冲突检测 | 是 | 核心业务规则，保证预约不重复 | 增加智能推荐替代时段 |
| 我的预约管理 | 是 | 最低闭环要求，用户需管理自己的预约 | 增加预约提醒 |
| 管理员管理用户 | 是 | 最低闭环要求 | 增加权限细分 |
| 管理员管理会议室 | 是 | 最低闭环要求 | 增加设备管理 |
| 管理员查看处理预约 | 是 | 最低闭环要求 | 增加审批流程 |
| 数据库设计 | 是 | 系统数据持久化基础 | 增加数据备份与恢复 |
| 基本测试 | 是 | 保证系统可运行和演示 | 增加自动化测试 |
| 系统启动和演示 | 是 | 验收最低要求 | —— |
| 人脸识别 | 否 | 不属于本阶段重点，技术复杂度高 | 后续项目迭代 |
| 物联网设备控制 | 否 | 超出本阶段范围，需硬件支持 | 后续项目迭代 |
| 3D会议室场景 | 否 | 超出本阶段范围，非核心功能 | 后续项目迭代 |
| 智能推荐 | 否 | 超出本阶段范围，需数据积累 | 后续项目迭代 |
| 重复预约 | 否 | 超出本阶段范围，增加复杂度 | V2.0 扩展 |
| 多级审批 | 否 | 超出本阶段范围 | V2.0 扩展 |
| 消息推送 | 否 | 超出本阶段范围 | V2.0 扩展 |
| 统一身份认证对接 | 否 | 超出本阶段范围，需学校接口 | 后续项目对接 |
| 移动端原生应用 | 否 | 超出本阶段范围，V1.0为Web应用 | 后续项目开发 |

五、补充说明

● V1.0采用Web应用形式，前端使用HTML/CSS/JavaScript，后端使用Java/Python，数据库使用MySQL；

● 所有“必须实现”功能完成后即可满足任务书规定的最低运行闭环要求；

● 暂不实现的功能不影响系统的基础可用性和完整性；

● 范围边界表将作为后续开发阶段的基线，新增需求需经小组讨论确认。