智能会议室管理系统 V1.0 范围说明

一、文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能会议室管理系统I |
| 版本名称 | V1.0——基础预约与管理平台 |
| 小组 | 第4组 |
| 最终方案 | 方案 B |
| 编写人 | 孙若普 |
| 审核人 | 第4组全体成员 |
| 日期 | 2026.9.16 |

二、范围说明目的

本范围说明用于明确"智能会议室管理系统 V1.0"本学期必须实现的功能、暂不实现的功能以及范围边界，确保小组围绕任务书规定的最低运行闭环开展后续需求、设计、开发和测试，避免范围蔓延。

三、V1.0 定位

V1.0 定位为"基础预约与管理平台"，重点解决会议室查询、预约申请、时间冲突检测、我的预约管理以及管理员基础管理问题。系统应能够完成从用户登录到预约成功、管理员查看和处理预约的基本闭环，并能够启动和演示。

四、本学期必须实现

1. 用户登录和角色区分；

2. 会议室信息管理；

3. 会议室查询；

4. 预约申请；

5. 时间冲突检测；

6. 我的预约查看、修改和取消；

7. 管理员管理用户；

8. 管理员管理会议室；

9. 管理员查看和处理预约；

10. 数据库设计；

11. 基本测试；

12. 系统能够启动和演示。

五、本学期暂不实现

1. 人脸识别；

2. 物联网设备控制；

3. 3D会议室场景；

4. 智能推荐；

5. 重复预约；

6. 多级审批；

7. 消息推送；

8. 与学校统一身份认证系统对接；

9. 移动端原生应用。

以上暂不实现内容不能替代任务书规定的基础闭环。若后续需要扩展，应作为 V2.0 或后续项目方向考虑。

六、范围边界表

| 功能或方向 | V1.0是否实现 | 原因 | 后续扩展方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | 是 | 最低闭环要求 | 接入统一认证 |
| 角色区分 | 是 | 区分普通用户和管理员权限 | 更细粒度权限控制 |
| 会议室查询 | 是 | 最低闭环要求 | 增加地图、日历查询 |
| 预约申请 | 是 | 核心业务 | 支持智能推荐 |
| 时间冲突检测 | 是 | 核心业务规则 | 增加智能推荐、自动改期 |
| 我的预约查看、修改、取消 | 是 | 最低闭环要求 | 支持重复预约 |
| 管理员管理用户 | 是 | 最低闭环要求 | 批量导入、组织架构管理 |
| 管理员管理会议室 | 是 | 最低闭环要求 | 物联网状态联动 |
| 管理员查看和处理预约 | 是 | 最低闭环要求 | 多级审批、消息通知 |
| 数据库设计 | 是 | 系统基础支撑 | 数据分析与报表 |
| 基本测试 | 是 | 保证基本质量 | 自动化测试 |
| 系统启动和演示 | 是 | 验收要求 | 部署上线 |
| 人脸识别 | 否 | 不属于本阶段重点 | 后续项目 |
| 物联网设备控制 | 否 | 超出本阶段范围 | 后续项目 |
| 3D会议室场景 | 否 | 成本高、非基础闭环 | 后续项目 |
| 智能推荐 | 否 | 依赖数据和算法，非本阶段重点 | 后续项目 |
| 重复预约 | 否 | 规则复杂，非最低闭环 | 后续项目 |
| 多级审批 | 否 | 超出基础管理范围 | 后续项目 |
| 消息推送 | 否 | 非基础闭环必需 | 后续项目 |
| 统一身份认证对接 | 否 | 存在外部依赖 | 后续项目 |
| 移动端原生应用 | 否 | 开发成本高 | 后续项目 |

七、最低运行闭环

普通用户：

登录 → 查询会议室 → 提交预约 → 系统检测时间冲突 → 预约成功 → 查看/修改/取消我的预约。

管理员：

登录 → 管理用户 → 管理会议室 → 查看和处理预约 → 结束。

系统：

能够启动、连接数据库、保存预约数据，并完成一次可演示的完整流程。

八、范围约束与假设

1. 本范围说明依据第3周最终方案决策编写。

2. V1.0 优先保证任务书规定的最低运行闭环。

3. 暂不实现功能不进入本学期开发计划。

4. 若新增需求，需经小组讨论并更新范围说明。

5. 每项材料应有明确负责人，并提交至 Git 仓库。