方案决策记录

《智能会议室管理系统I》第3周实践作业二

一、最终决策声明

本组选择

方案A：自由时间段预约

作为“智能会议室管理系统 V1.0 —— 基础预约与管理平台”的实施方案。

选择理由是：方案A允许用户自定义预约时间段，灵活度高、用户体验好，通过自动化的时间冲突检测保证预约不重复。方案比较表显示，方案B虽在实现容易度类维度上略占优（总分54比51），但其失分点——无法自定义时长、后续扩展受限——恰好命中系统面向真实场景的核心诉求；方案A在功能完整性、闭环完整性和后续扩展能力上优势明显，其实现难点（冲突检测、并发控制）算法成熟、技术可控。综合产品价值与长期成本，选择方案A。该方案能够完成用户登录、会议室查询、预约申请、时间冲突检测、我的预约管理以及管理员基础管理，满足任务书规定的最低运行闭环。

二、决策详情

| 决策问题 | 本组回答 |
| --- | --- |
| 1. 最终选择哪个方案？ | 方案A：自由时间段预约 |
| 2. 选择该方案的主要原因 | （1）灵活度高：用户可自定义预约的开始和结束时间，满足不同时长的会议需求，更贴近真实使用场景； （2）用户体验好：冲突检测自动化，用户操作自由度大，无需受限于固定时段； （3）满足最低闭环：完整覆盖用户登录、会议室查询、预约申请、时间冲突检测、我的预约管理、管理员基础管理等全部要求； （4）后续扩展性好：自由时间段模式更容易扩展重复预约、智能推荐、日历视图等高级功能，长期演进成本低； （5）技术可行：时间冲突检测（区间重叠判断）算法成熟，小组成员经学习有能力实现，难度可控。 |
| 3. 该方案如何满足任务书规定的最低运行闭环？ | 方案A完整覆盖任务书规定的最低运行闭环： ● 用户登录和角色区分：支持普通用户和管理员两种角色； ● 会议室查询：用户可按日期、容量、位置筛选会议室； ● 预约申请：用户输入开始/结束时间后系统自动检测冲突，无冲突则提交成功； ● 时间冲突检测：通过时间区间重叠判断算法自动检测，防止重复预约； ● 我的预约管理：用户可查看、修改、取消自己的预约； ● 管理员基础管理：管理员可管理会议室、查看和处理全部预约、管理用户。 系统可启动运行并进行演示，满足验收要求。 |
| 4. 放弃方案B的主要原因 | （1）灵活度不足：固定时段模式无法满足用户自定义时长的需求，如1.5小时、3小时等非常规时长会议； （2）时段维护成本高：管理员需为每个会议室逐一配置时间段，增加管理负担； （3）时间浪费风险：时段划分粒度过粗会导致时间浪费（如2小时段只用了30分钟），粒度过细又增加管理复杂度； （4）扩展受限：后续如需支持自由时长预约，需大幅重构现有架构，长期改造成本高； （5）适用场景窄：固定时段模式更适合高度规范化的场景，对学生社团、项目讨论等灵活需求适配性差。其实现容易的优势属于短期便利，无法弥补方向性缺陷。 |
| 5. 当前方案最大的风险是什么？ | 方案A最大的风险是并发预约冲突问题：当多个用户同时预约同一会议室的相同或重叠时间段时，可能出现数据不一致（两个预约同时通过冲突检测但实际存在冲突）。此外，时间校验的边界情况（跨天预约、零时长预约等）也需要充分测试。 |
| 6. 准备采用什么办法降低风险？ | （1）并发控制：在提交预约时使用数据库事务+行锁（乐观锁或悲观锁），确保同一会议室同一时间段只有一个预约成功； （2）边界校验：在前后端均添加时间合法性校验——开始时间须晚于当前时间、结束时间须晚于开始时间、单次预约不超过8小时、禁止跨天预约； （3）充分测试：编写冲突检测的单元测试，覆盖重叠、相邻、包含、跨天等边界场景； （4）友好提示：当检测到冲突时，系统不仅提示冲突信息，还推荐最近的可用时间段，降低用户挫败感； （5）代码审查：核心冲突检测逻辑由两人交叉审查，确保算法正确性。 |

三、风险与对策小结

方案A的主要风险集中在并发冲突和时间边界校验两方面。通过数据库事务与锁机制、前后端双重校验、充分的单元测试以及核心代码交叉审查，可以有效控制上述风险，确保V1.0的稳定性和正确性。

四、小组成员签字

| 姓名 | 学号 | 分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李知渔 | 2025091203002 | 项目负责人。统筹方案决策与材料汇总；整理方案A（自由时间段预约）材料、《备选方案说明（A）》与方案A流程图；成稿《04_V1.0范围说明》《05_方案决策记录》；负责仓库归档 | 李知渔 |
| 孙若普 | 2025091203003 | 需求与建模负责人。编写《V1.0范围说明》《V1.0角色说明》《方案决策记录》正式版，明确范围边界与方案取舍依据 | 孙若普 |
| 虞业宸 | 2025091202009 | 技术与后端负责人。完成《03_方案比较表》13 项维度的评分与逐项评分依据，支撑最终决策 | 虞业宸 |
| 刘宇轩 | 2025091205006 | 技术与文档负责人。绘制方案B普通用户流程图与管理员流程图，参与方案对比讨论 | 刘宇轩 |
| 李牧远 | 2025091203020 | 前端与交互负责人。补充《备选方案说明（方案B）》细化说明（停用会议室管理、失败原因提示、并发二次校验） | 李牧远 |

决策日期：2026年9月21日