接口联调确认表（含提示文案补全）

说明：接口路径、需求编号、字段名沿用第 7 周冻结版本；本表仅记录联调结果与补全第 7 周预留的失败提示文案。

一、14 条接口联调状态总览

| # | 接口（方法 路径） | 后端部署 | 前端对接 | 联调结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/rooms | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 2 | GET /api/rooms/{id} | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 3 | GET /api/rooms/{id}/slots | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 4 | POST /api/reservations | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 5 | GET /api/reservations/mine | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 6 | GET /api/reservations/{id} | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 7 | PUT /api/reservations/{id} | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 8 | DELETE /api/reservations/{id} | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 9 | POST /api/auth/login | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 10 | POST /api/auth/logout | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 11 | GET /api/meetings | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 12 | GET /api/admin/users | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 13 | PUT /api/admin/users/{id} | 已部署 | 已对接 | 通过 |
| 14 | DELETE /api/admin/users/{id} | 已部署 | 已对接 | 通过 |

二、失败提示文案补全记录（第 7 周预留栏填充）

| 接口 | 触发场景 | 展示位置 | 最终提示文案 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 账号或密码错误 | 登录表单顶部 | 账号或密码错误，剩余尝试次数：{n} |
| POST /api/auth/login | 连续失败达上限 | 登录表单顶部 | 尝试次数过多，请 15 分钟后再试 |
| POST /api/reservations | 距会议开始不足 30 分钟 | 预约表单提示区 | 距会议开始不足 30 分钟，请调整预约时间 |
| POST /api/reservations | 时段冲突 | 预约表单提示区 | 该时段已被预约，请选择其他时段 |
| POST /api/reservations | 必填项缺失 | 对应表单项下方 | 请填写完整预约信息后再提交 |
| DELETE /api/reservations/{id} | 进行中会议不可取消 | 详情页弹窗 | 进行中的会议不可取消 |
| GET /api/rooms | 无权限查看 | 页面顶部 | 暂无权限查看会议室列表 |
| GET /api/admin/users | 非管理员访问 | 页面顶部 | 权限不足，仅管理员可访问 |
| PUT /api/admin/users/{id} | 编辑失败 | 编辑弹窗 | 保存失败，请稍后重试 |
| 通用 | 网络异常 / 服务器错误 | 页面顶部全局提示 | 网络异常，请稍后重试 |

三、鉴权与权限验证结论

| 验证项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 管理员接口 token 校验 | 通过 | /api/admin/** 无 token 返回 401 并跳转登录 |
| 普通用户越权拦截 | 通过 | 普通用户访问 /admin 返回 403 并提示权限不足 |
| token 失效处理 | 通过 | 过期 token 触发重新登录，不清空本地数据 |
| 错误码翻译一致性 | 通过 | 后端错误码统一映射为前端文案，无裸错误码外露 |

四、遗留问题与解决方案

| 问题描述 | 影响 | 责任人 | 预计解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分页结构在空数据时的字段差异 | 列表页空态渲染异常 | 孙若普 / 后端 | 11-02 |
| 时间格式前后端时区不一致 | 时段显示偏差 8 小时 | 孙若普 / 后端 | 11-02 |
| 管理员接口列表加载偶发慢 | 首屏体验 | 后端 | 11-03 |

五、备注

1. 本表路径、字段名与第 7 周接口草案表保持一致，第 8 周未做任何接口结构变更。

2. 联调状态与遗留问题需以实际联调记录替换占位内容后提交；分页结构与时区两项建议在本周内与后端对齐并补入第 7 周草案表的对应栏。